附件一：华东师范大学“文杰科技创新基金”学生创新项目申报表

| 申报 项目 | 项目名称 | Tracero · 智循 --机器人与自驾领域的自动化行为分析专家 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组别 （勾选） | 智能机器人与自动化系统 嵌入式系统与物联网应用 人工智能与硬件结合 电子设计与智能控制系统 其他： （请补充） |  |  |  |  |
| 参赛团队信息 |  |  |  |  |  |  |
| 团队 成员 （团队负责人请填写在第一行） | 姓名 | 学号 | 学院 | 当前在读学历 （本科/硕士/博士） | 联系电话 | 邮箱 |
|  | 方元 | 10255501509 | 数据科学与工程 | 本科 | 17317697632 | 10255501509 @stu.ecnu.edu.cn |
|  | 任云琪 | 10255501473 | 数据科学与工程 | 本科 | 19117014470 | 10255501473 @stu.ecnu.edu.cn |
|  | 吴辰威 | 10255501435 | 数据科学与工程 | 本科 | 13564106755 | 10255501435 @stu.ecnu.edu.cn |
|  | 任钺桐 | 10255501510 | 数据科学与工程 | 本科 | 19950159880 | 10255501510 @stu.ecnu.edu.cn |
| 立项背景及依据 |  | （不超过300字） 当前，自动驾驶与机器人系统正从实验室走向规模化部署，但测试阶段的异常分析仍是行业痛点。以自动驾驶为例，一次碰撞事故的归因分析通常需要工程师花费数小时回放 ROS Bag 数据、逐行排查代码，才能定位是感知漏检、规划超时还是控制指令未下发。更严峻的是，ISO 26262、PAS 8800 等安全认证标准已将"运行时证据链"列为硬性要求，一个包含 100 个测试场景的认证材料通常需要数名工程师耗时数周手工准备。 同时，现有工具也存在明显割裂：Codex/Cursor 等代码助手只能理解静态代码，无法理解运行时数据；rosbag、Foxglove 等数据工具只能查看传感器日志，无法关联代码逻辑；通用 LLM（如 ChatGPT）虽能生成分析文本，但幻觉概率高，结论不可追溯、不可查证。这种"数据与代码割裂、推理与证据脱节"的现状，导致异常分析效率低下、沟通成本高昂、认证准备痛苦。 |  |  |  |  |
| 项目研究内容 及创新点 |  | （不超过500字） 本项目构建一个机器人/自驾系统的"黑匣子"智能诊断系统，当系统发生异常时，自动捕获异常前后数据、关联代码、给出可信根因分析，并让不同角色看到各自需要的信息。 研究内容一：实时异常感知与证据捕获 ●嵌入式 Agent 实时订阅 ROS/自驾系统关键消息流 ●维护异常前后时间窗口的环形缓冲区 ●自动检测急停、规划失败、传感器空窗等异常 ●异常发生时，自动打包证据数据并推送至分析后端 研究内容二：静态代码索引构建 ●离线解析目标系统源码，建立语法索引 ●构建"消息名→处理代码→参数配置"的映射关系 ●支持毫秒级快速反查 研究内容三：可信证据推理 ●将运行时数据、代码索引、配置参数组装为结构化证据包 ●用LLM生成"事实→推理→建议"的三段式结论 ●强制证据绑定机制：每条结论必须标注证据来源 研究内容四：多视角结果呈现 ●开发人员：看完整代码路径、技术细节 ●测试人员：看模块级归因、测试建议、任务分配 ●运营人员：看自然语言摘要、影响范围、应急预案 ●支持结构化报告导出，直接对接缺陷管理系统（如Jira） 创新点： 1.零幻觉约束机制 区别于通用LLM的自由生成模式，系统采用反向约束策略，Verifier自动拦截无来源的推理结果。 2.数据与代码双层融合 将"系统实际运行状态"与"代码逻辑定义"对齐关联，回答同时包含时间维度与空间维度，弥补现有工具只能单独查看数据或代码的割裂缺陷。 3.Agent按需取证 LLM基于初始证据自主判断信息充足性，通过工具调用动态补充缺失证据。 4.权限分层隔离 多视角结果呈现。解决企业场景中测试外包需要高质量Bug报告但核心代码不可暴露的矛盾。 |  |  |  |  |
| 研究计划 及预期成果 |  | （不超过200字） 研究计划：8个月分五阶段推进。Phase 1（第1-3周）：ROS2环境搭建、源码build、三人接口协议对齐。Phase 2（第4-6周）：TC-01障碍物场景稳定复现，Agent推送→后端推理→前端展示全链路跑通。Phase 3（第7-16周）：tree-sitter静态索引、Evidence Builder、MCP工具、Verifier校验、三视角切换等核心能力实现。Phase 4（第17-26周）：扩展TC-02/03/04场景，完善错误注入工具集，优化端到端延迟至60秒内。Phase 5（第27-32周）：8分钟演示脚本排练，可选TurtleBot3实车接入验证。 预期成果：（1）可运行原型系统，Gazebo仿真环境闭环验证；（2）100%可追溯结论，每条分析绑定evidence_id；（3）端到端延迟≤60秒；（4）三视角差异化呈现（开发看代码行号、测试看模块归因、运营看摘要）；（5）一键导出Markdown格式Bug报告，直接对接Jira/飞书。 |  |  |  |  |
| 经费使用计划 |  | （不超过200字） 经费使用计划： 高性能工作站（第二台） 12,000元 独显+32GB内存，后端LLM推理与前端开发专用 TurtleBot3 Burger实车 5,000元 实车验证与演示加分项 实车配件包 2,000元 额外电池、充电器、传感器保护罩、线材耗材 LLM API调用（DeepSeek+GPT-4o备用） 6,000元 主用DeepSeek，GPT-4o对比测试与备用 GPT Plus年费（4账号） 8,000元 代码辅助、Prompt调试、文档撰写，每人独立 云服务器租用（1年） 5,000元 公网演示、团队协作、CI/CD，带宽升级 大容量移动硬盘（4TB×2） 1,000元 ROS Bag数据备份、模型权重存储 高速U盘/SD卡（团队4人） 600元 系统镜像、现场演示应急恢复 显示器（27寸2K） 1,500元 后端开发双屏调试、前端UI预览 插线板/网线/Type-C扩展坞 400元 工位基础 connectivity 专利申请代理费 3,000元 系统架构或Verifier机制相关发明，含撰写与代理 论文检索与查新 1,000元 专利前置检索、技术方案查新对比 预留机动 2,000元 硬件故障替换、临时加急采购 总计 42,500元 剩余7,500元中期追加服务器GPU升级或实车传感器套件 |  |  |  |  |

华东师范大学创新创业学院制